第三章  采购需求
前注：
1.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。
一、采购需求前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	付款方式
	分批付款：
1.合同签订且本项目团队成员到场后，成交供应商向采购人提出用款申请并附等额增值税发票等必要资料后，采购人预付70%的合同款（成交供应商须提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施，以上各类机构出具的以担保函、保证保险承担责任的方式均须满足无条件见索即付条件）。
2.项目服务期满且验收通过，付清剩余合同款。

	2
	服务地点
	安徽省疾病预防控制中心或采购人指定地点区。   

	3
	服务期限
	合同签订后1年。

	4
	本项目采购标的所属行业
	软件和信息技术服务业


二、项目概况
疾病预防控制体系是保护人民健康、保障公共卫生安全、维护经济社会稳定的重要保障。近年来，党中央、国务院及安徽省委、省人民政府关于改革完善疾控体系做出了一系列决策部署，先后发布了《国务院办公厅关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》（国办发〔2023〕46号）、《关于印发全国疾病预防控制行动方案（2024—2025年）的通知》（国疾控规财发〔2024〕11号）、《安徽省人民政府办公厅关于推动疾病预防控制事业高质量发展的实施意见》（皖政办秘〔2024〕76号）等重要文件，推动我省疾控事业快速发展，也对疾控信息化建设提出了更高的要求。
同时，随着国家和省有关政务信息化建设和网络安全管理的规范和要求迭代升级，数字化、人工智能、大数据应用、网络和信息化基础设施等新技术日新月异，特别是依据我省政务信息化项目建设管理有关规定，申报信息化项目需统筹规划和年度计划，针对不同的项目，需要编制相应的项目建设方案。
为加强省疾控中心信息化顶层设计和统筹规划，优化提升省统筹区域传染病监测预警信息平台整体功能和可持续发展能力，充分发挥信息化、数智化优势，助力全省疾控事业发展，拟依法依规选择第三方规划设计咨询服务机构开展安徽省疾病预防控制中心信息化规划设计工作，提供规划咨询、调查研究、方案编制、指导规划落地等服务。
三、项目主要内容
（一）服务年限及服务主要范围
本次服务的服务期限为合同签订后1年。项目实施过程中采购人根据国家、安徽省有关工作部署和新的要求确定服务范围，服务包括但不限于以下内容，
1.项目方案编制
按照省网信、发改、数据资源管理、信创、保密、财政、政府采购等管理部门有关规范和申报流程要求，根据采购人信息化项目申报需要，协助编制项目建议书、可行性研究报告等项目申报相关材料。
2.信息化咨询服务
根据有关工作要求和实际需要，提供政务信息化政策相关咨询服务，配合采购人推进信息化项目规划和建设。
（二）服务内容
成交供应商提供的服务内容及成果要求包括但不限于：
1.编制项目可行性研究报告（项目建议书）
成交供应商按照省数据资源等信息化项目管理部门有关要求为采购人实分项分册编制项目可行性研究报告（项目建议书）。具体需要编制的项目可行性研究报告（项目建议书）数量、内容由采购人实际项目规划情况以及《安徽省政务信息化项目建设管理办法》、《安徽省政务信息化项目建设管理办法实施细则（试行）》、《安徽省省级政务信息化项目概算编制及审核要点（试行）》等上级主管部门最新要求和项目额度、类型等情况确定。
2.编制投资概算
成交供应商按照省数据资源等管理部门有关要求，按照采购人实际工作需求，编制项目投资概算方案，合理测算项目所涉及到的详设设计费用、系统开发费用、运维培训费用、监理服务费用、安全保障费用及其他必要的费用支出，确保概算的全面性、前瞻性、科学性和可操作性。
3.咨询服务
根据有关工作要求和实际需要，提供政务信息化政策相关咨询服务，配合采购人推进信息化项目。
四、项目服务要求
（一）总体原则
（1）规范性：规划设计成果完整且规范，具备可操作性和可实施性，符合国家、安徽省及相关行业主管部门相关规定和标准。
（2）系统性：规划设计成果具有系统性，需要充分考虑已建内容和规划内容之间的逻辑关系，使各项建设内容达到合理、可靠、安全、经济的目的。
（3）前瞻性：规划设计成果应具有一定的前瞻性，符合行业发展前景。
（4）一体化：规划设计成果应符合安徽省政务信息化建设管理统一建设思路、总体架构和建设原则。
（二）人员要求
成交供应商应成立专门负责本项目的团队，团队成员不少于3人（其中含项目经理1人，项目经理应具备丰富的信息化等相关行业规划设计经验，具有良好的沟通能力和管理能力，对本项目负全责）。
合同期内应保持团队成员的稳定，原则上不更换团队成员。如因不可抗力确需更换，成交供应商应至少提前1个月向采购人提出申请，经采购人同意后方可更换，更换后人员的资质及项目经验等不得低于更换前。
（三）文档管理要求
采购人制定并健全运维文档管理制度，成交供应商必须严格遵照执行。成交供应商应及时整理文档资料并按时提供给采购人。每个项目编制的可行性研究报告（项目建议书）至少含纸质文件3套、电子资料1套，具体数量根据工作任务数量确定。项目编制或报批实施过程中所需的文本文档资料，根据相关要求由成交供应商按需据实编印。
（四）服务保障
合同期内，成交供应商应按采购人要求提供提供7×24小时服务（含电话、微信等在线方式），必要时到采购人单位现场办公，按照采购人要求及时响应并提供本项目规定范围内的咨询服务与技术支持。
（五）知识产权
采购人拥有本项目除第三方产品外所有工作件、交付品文档、定制软件、应用系统软件、数据资源及其他附属产品的知识产权，未经采购人许可，成交供应商不得用于第三方。项目实施过程中所收集、产生的所有与本项目相关文档、源代码、资料，包括文字、图片、表格、数字等各种形式所属权均归属采购人。
成交供应商应保证提供给采购人使用的货物及服务或其中的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的索赔或诉讼。如有任何上述指控，成交供应商应独自承担可能发生的一切法律责任和费用。
（六）保密要求
成交供应商必须对项目技术文件、采购人提供的所有内部资料、技术文档、系统数据（包含原始数据和衍生数据）和信息予以保密。成交供应商必须与采购人签订保密协议并严格遵守。
五、项目验收
本项目合同期结束前，成交供应商向采购人提出验收申请，采购人根据合同约定、磋商文件及采购人的相关管理制度等规定制定验收方案，明确项目验收的时间、方式、程序等内容，组织开展项目验收并根据验收结论、日常管理绩效考核结果等情况组织并确定最终结算金额。成交供应商应根据验收方案做好相应配合工作，及时完整收集、整理验收成果及关联的文档资料等。
六、报价要求
[bookmark: _GoBack]本项目报总价，报价包含为完成本项目所需的一切费用，包括但不限于人工成本、设备费用、材料费用、差旅费用、培训费用、售后服务费用、税金及其他可能发生的全部费用。供应商应根据项目实际需求，综合考虑各项成本及风险因素，合理测算并谨慎报价。
